SMU PRO

Análise CTO Completa

Bugs | Necessário | Excessivo | Incrível

01 de Abril de 2026

Analisados: 47 componentes, 18 APIs, 6 server actions, schema completo

10 bugs em produção  |  12 melhorias necessárias  |  12 features incríveis

# Visão Geral do CTO

Analisei o SMU PRO como se estivesse assumindo a posição de CTO hoje. O projeto tem uma base sólida — Next.js 16 com Server Components, Clerk para autenticação, Supabase com RLS, Asaas para pagamentos com webhook seguro (timing-safe). A arquitetura está correta. O problema não é estrutural, é de maturidade operacional: faltam error boundaries, testes, e tratamento de edge cases que só aparecem em produção com usuários reais.

O código está limpo e bem organizado. O padrão de Server Actions + Admin Client funciona bem. As views SQL do admin (admin_course_stats, admin_dashboard_metrics) são inteligentes. O sistema de comissões com split Asaas é sofisticado. Mas existem 10 bugs que podem explodir em produção a qualquer momento.

# Bugs Potenciais em Produção

Além dos 5 bugs que já corrigi na auditoria anterior, encontrei mais 10 que podem causar problemas:

| ID | Sev. | Bug | Impacto/Detalhe |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-P01 | ALTO | Pagamento sucesso não verifica status real | Página /pagamento/sucesso mostra mensagem estática sem checar se pagamento foi confirmado. Pode ser acessada via bookmark. |
| BUG-P02 | ALTO | QR Code PIX falha silenciosamente | Se getPixQrCode() falha, pixData=null e usuário vê spinner infinito sem feedback. |
| BUG-P03 | ALTO | Enrollment expirado mostra 'Continuar estudando' | Curso público não checa expires_at antes de exibir botão de acesso. |
| BUG-P04 | MÉDIO | Race condition em dados denormalizados | total_alunos atualizado por trigger E por código manual — ambos podem rodar ao mesmo tempo. |
| BUG-P05 | MÉDIO | Dashboard do aluno crash sem fallback | Promise.all() de 4+ queries: se uma falha, toda a página quebra. Sem error boundary. |
| BUG-P06 | MÉDIO | Quiz attempts não limpas ao desmatricular | adminRemoveEnrollment limpa progress mas não quiz_attempts nem notes. |
| BUG-P07 | MÉDIO | Webhook Clerk sem idempotency | Se webhook for chamado 2x, pode tentar criar usuário duplicado. |
| BUG-P08 | BAIXO | Certificados públicos sem rate limit | Qualquer pessoa pode enumerar códigos de certificado via /certificado/[codigo]. |
| BUG-P09 | BAIXO | Excluir conta sem confirmação | Botão em configurações não pede confirmação nem senha antes de deletar. |
| BUG-P10 | BAIXO | Redis importado mas não utilizado | Dependência redis no package.json sem uso real no rate-limit.ts. |

## O que é NECESSÁRIO (corrigir agora)

| Item | Lado | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Error boundaries em todas as páginas | Ambos | Uma query falhando não pode derrubar toda a página. Impacta reputação. |
| Loading skeletons no dashboard | Aluno | Usuário vê página vazia por 1-2s enquanto dados carregam. Parece quebrado. |
| Verificação de enrollment expirado | Aluno | Aluno vê 'Continuar' mas ao clicar recebe erro. Experiência frustrante. |
| Confirmação ao excluir conta | Aluno | Sem confirmação, um clique acidental apaga tudo. Risco legal alto. |
| Pagamento sucesso com verificação real | Aluno | Alguém pode acessar /pagamento/sucesso sem pagar. Falha de confiança. |
| Limpar quiz_attempts + notes ao desmatricular | Admin | Dados órfãos causam bugs ao re-matricular aluno. |
| Feedback visual em ações assíncronas | Ambos | Clicar em 'Marcar como concluído' sem feedback faz usuário clicar várias vezes. |
| Toasts de sucesso/erro | Ambos | Salvar perfil, gerar certificado, etc — sem feedback visível. |
| Paginação no catálogo de cursos | Aluno | Com 50+ cursos, página fica lenta. Performance degrada. |
| Idempotency no webhook Clerk | Infra | Webhook duplicado não pode criar usuários duplicados. |
| .env.example no repositório | Infra | Novos devs não sabem quais variáveis configurar. |
| Testes unitários para enrollment + pagamento | Infra | 0 testes para fluxos críticos de dinheiro. Qualquer refactor pode quebrar. |

## O que é EXCESSIVO (não investir agora)

| Item | Lado | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Blockchain para certificados | Aluno | Overengineering para o tamanho atual. QR + código de verificação é suficiente. |
| SCORM/xAPI compliance | Admin | Protocolo enterprise para integrações com LMS corporativos. Não é seu público. |
| Multi-currency / multi-idioma | Ambos | Plataforma 100% brasileira. Real + português é suficiente por agora. |
| IA para detecção de plágio | Admin | Sem conteúdo escrito pelo aluno, não faz sentido. Quizzes são múltipla escolha. |
| Chatbot de suporte integrado | Aluno | Para <500 usuários, WhatsApp + email resolve melhor e mais pessoal. |
| Materializar views do Supabase | Infra | Performance está OK com views normais. Otimizar quando tiver 10K+ alunos. |
| Sistema de gamificação complexo (XP, levels) | Aluno | Adiciona complexidade sem ROI comprovado para cursos técnicos. |
| Admin impersonation (ver como aluno) | Admin | Nice-to-have, mas o admin pode criar uma conta de teste. Não é crítico. |

## O que seria INCRÍVEL (roadmap de diferenciação)

| Item | Lado | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Notificação WhatsApp para pagamento/certificado | Aluno | 85%+ dos brasileiros usam WhatsApp. Taxa de abertura 10x maior que email. |
| Progresso em tempo real com reconexão | Aluno | Aluno abre em 2 dispositivos, progresso sincroniza. Sensacão premium. |
| Dashboard de 'Alunos em risco' para instrutor | Admin | Mostra alunos com 0% progresso há 7+ dias. Instrutor pode intervir. |
| Certificado com QR animado + compartilhável | Aluno | 'Compartilhar no LinkedIn/Instagram' direto do certificado. Marketing gratuito. |
| Relatório financeiro automático mensal (PDF) | Admin | Todo dia 5, admin recebe PDF com receita, comissões, inadimplência. |
| Pré-requisitos entre cursos (trilha obrigatória) | Ambos | Aluno só acessa Pleno após completar Junior. Garante qualidade. |
| Cupons de desconto com validade | Admin | Criar códigos tipo 'SMU20OFF' para campanhas. Aumenta conversão. |
| Exportar dados do aluno (LGPD compliance) | Ambos | Botão 'Exportar meus dados' no perfil. Obrigação legal + confiança. |
| Sistema de avaliação de cursos (estrelas + texto) | Aluno | Aluno avalia curso após concluir. Social proof para novos alunos. |
| Plano de assinatura mensal (all-access) | Admin | Em vez de vender curso individual, R$49/mês acesso total. Receita recorrente. |
| Webhook dashboard (monitoramento) | Admin | Ver se webhooks estão chegando, falhas, retry. Evita 'surpresas' em produção. |
| Modo offline para aulas (PWA) | Aluno | Técnicos de som trabalham em eventos sem internet. Baixar aulas para assistir offline. |

# Dívida Técnica Principal

## 1. Componentes gigantes

course-content-manager.tsx tem 1.676 linhas. Isso é quase o tamanho de um microserviço inteiro dentro de um componente React. O próprio código tem um TODO pedindo refatoração. Extrair: QuizBuilder, LessonForm, ModuleList. Prioridade alta porque qualquer mudança nesse arquivo é arriscada.

## 2. Zero testes para fluxos de dinheiro

Só existem 2 arquivos de teste: asaas.test.ts e utils.test.ts. O fluxo de pagamento (checkout → webhook → enrollment ativo) não tem um único teste. Se alguém refatorar o webhook, não tem como saber se quebrou algo. Prioridade: criar testes para checkout, webhook Asaas, e certificate generation.

## 3. 'any' TypeScript em 19+ lugares

Várias páginas admin usam (supabase as any) e let filtered: any[]. Isso anula a segurança do TypeScript. A causa é que as views SQL (admin_course_stats) não têm types gerados. Solução: rodar supabase gen types para gerar tipagem automática das views.

## 4. Triggers duplicados para contagem

total_alunos é atualizado por trigger no banco E por código manual no server action. Se ambos rodarem ao mesmo tempo, o último a gravar vence. Solução: escolher um caminho (recomendo trigger) e remover o outro.

# Roadmap Sugerido (visão CTO)

## Sprint 1 (esta semana): Estabilizar

- Corrigir os 10 bugs listados acima (priorizar ALTO)

- Adicionar error boundaries em todas as páginas

- Adicionar loading skeletons no dashboard do aluno

- Criar .env.example

## Sprint 2 (semana 2): Blindar

- Escrever testes para checkout + webhook + certificado

- Refatorar course-content-manager.tsx (extrair 3 componentes)

- Gerar types do Supabase e eliminar 'any'

- Unificar trigger vs código para contagens

## Sprint 3 (semana 3-4): Crescer

- Implementar cupons de desconto

- Implementar avaliação de cursos (estrelas)

- Compartilhar certificado no LinkedIn

- Exportação de dados LGPD

## Sprint 4+ (mês 2): Diferenciar

- Pré-requisitos entre cursos (trilha obrigatória)

- Plano de assinatura mensal

- Notificação WhatsApp

- Dashboard 'alunos em risco' para instrutores

# Veredicto Final

O SMU PRO tem 90% do trabalho difícil feito. A arquitetura está sólida, o modelo de negócio (cursos + certificados + comissões) está implementado, e o fluxo de pagamento funciona. O que falta são os últimos 10% que fazem 80% da diferença na percepção do usuário: feedback visual, tratamento de erros, e polêcia nos edge cases.

Se eu fosse CTO assumindo hoje, minha prioridade seria: (1) corrigir os bugs antes que um aluno pagante encontre, (2) blindar com testes, e (3) adicionar cupons + avaliações para crescimento. NÃO investiria em features novas enquanto os bugs não estiverem resolvidos.

O projeto está no ponto certo para escalar — só precisa de polimento operacional antes de investir em marketing pesado.