AUDITORIA CTO COMPLETA

SMU PRO — Plataforma de Cursos

Segurança • Pagamentos • Banco de Dados • Backend • Frontend • Arquitetura

Data: 24 de Março de 2026

Stack: Next.js 15 • React 19 • Supabase • Clerk • Asaas • OpenAI

Classificado: Confidencial

# Resumo Executivo

Esta auditoria analisou todos os arquivos do projeto SMU PRO, cobrindo 6 áreas críticas: segurança, pagamentos, banco de dados, backend, frontend e arquitetura. Foram identificados 78 pontos de atenção distribuídos por nível de criticidade.

| 14 CRÍTICOS | 28 ALTOS | 22 MÉDIOS | 14 BAIXOS / INFO |
| --- | --- | --- | --- |

O projeto apresenta uma base sólida com boa arquitetura Next.js 15, RLS implementado na maioria das tabelas, webhooks verificados com timingSafeEqual, e rate limiting em algumas rotas. No entanto, existem vulnerabilidades críticas que precisam de atenção imediata antes de escalar o sistema.

# 1. Segurança e Autenticação

## 1.1 Issues Críticos

| # | Área | Sev. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Middleware | CRÍTICO | isAdminRoute definido no middleware mas NUNCA usado na lógica de auth. Qualquer usuário autenticado acessa /admin/* antes de ser barrado pelo layout. |
| #2 | RLS | CRÍTICO | Tabelas ai_explanations, quizzes e quiz_options sem RLS habilitado. Dados acessíveis por qualquer usuário autenticado via anon key. |
| #3 | RLS | CRÍTICO | Policy 'Certificado público por código' com using(true) — qualquer pessoa lê qualquer certificado. |
| #4 | RLS | CRÍTICO | Policy de settings expõe TODAS as configurações, incluindo possíveis API keys armazenadas. |
| #5 | Notifications | ALTO | Policy backend_can_insert_notifications com WITH CHECK(true) — sem restrição anti-spam. |
| #6 | XSS | ALTO | DOMPurify com ADD_ATTR['style'] permite CSS injection (background-url para exfiltrar dados). |
| #7 | Headers | MÉDIO | Content-Security-Policy (CSP) não implementado. HSTS presente via next.config. |
| #8 | CORS | CRÍTICO | Nenhum header CORS explícito nas API routes. Qualquer domínio pode chamar endpoints de pagamento. |
| #9 | CSRF | ALTO | Sem CSRF token explícito em server actions críticos (adminUpdateUserRole, adminToggleMIT). |
| #10 | Env | MÉDIO | Validação de env vars apenas loga warning, não lança erro. App sobe com configs faltando. |

## 1.2 O que está bom

✓ Clerk webhook verificado com Svix (criptográfico)

✓ Asaas webhook usa timingSafeEqual corretamente

✓ Security headers no next.config (X-Frame-Options, HSTS, Referrer-Policy)

✓ Admin client (service_role) isolado server-side, nunca exposto ao browser

✓ Rate limiting implementado em rotas de AI e certificados

# 2. Sistema de Pagamentos (Asaas)

## 2.1 Issues Críticos

| # | Área | Sev. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| #11 | Checkout | CRÍTICO | Race condition: duas requisições simultâneas podem criar pagamentos duplicados para o mesmo enrollment (check + create não atômico). |
| #12 | Comissão | CRÍTICO | Comissão registrada ANTES da confirmação do pagamento. Se pagamento falhar, comissão fantasma permanece como 'pendente'. |
| #13 | Reembolso | CRÍTICO | PAYMENT_REFUNDED no webhook NÃO cancela a comissão. Parceiro mantém comissão de venda reembolsada. |
| #14 | Webhook | CRÍTICO | CHARGEBACK_REQUESTED e AWAITING_RISK_ANALYSIS não tratados. Chargeback não cancela enrollment. |
| #15 | Webhook | CRÍTICO | Somente token de header verificado, sem validação de assinatura HMAC do payload. |
| #16 | Checkout | CRÍTICO | Enrollment + Payment não atômico. Se createPayment falha após insert enrollment, fica enrollment orfão. |
| #17 | Taxas | ALTO | Taxa Asaas hardcoded em 3.5%. Real: PIX 1.99%, Boleto 2.49%, Cartão 2.99%. Comissão calculada incorretamente. |
| #18 | Webhook | ALTO | Valor pago (payment.value) aceito sem validar contra preço original do curso. |
| #19 | Rate Limit | ALTO | Endpoint /api/payments/checkout SEM rate limiting. Permite spam de criação de pagamentos. |
| #20 | Expiração | ALTO | PIX expirado e boleto cancelado não notificam o usuário. Status 'expirado' vs 'cancelado' confuso no admin. |

## 2.2 Recomendações Prioritárias

1. Mover registro de comissão para DENTRO do webhook handler (PAYMENT_CONFIRMED), não no checkout.

2. Adicionar case PAYMENT_REFUNDED que atualiza partner_commissions.status = 'cancelado'.

3. Adicionar handlers para CHARGEBACK_REQUESTED, REFUND_REQUESTED, RECEIVED_IN_CASH.

4. Usar taxa real por billingType ao calcular valorLiquido da comissão.

5. Adicionar UNIQUE constraint no banco: (user_id, course_id) WHERE status = 'pendente'.

# 3. Banco de Dados (Supabase / PostgreSQL)

## 3.1 Estrutura: 25 tabelas, 20 migrations

O schema está bem estruturado com 25 tabelas cobrindo: plataforma de cursos (8), conteúdo/avaliação (5), coleções (4), AI (2), notificações (2), blog (1), instrutores/parceiros (6). Índices são abrangentes com GIN para FTS e JSON.

## 3.2 Issues

| # | Área | Sev. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| #21 | Types | CRÍTICO | database.ts define apenas 16 das 25 tabelas. 10+ tabelas usam 'as any' para contornar. Quebra type-safety do Supabase. |
| #22 | RLS | ALTO | Policies usam auth.jwt()->>'sub' E auth.uid()::text inconsistentemente. Pode causar falhas silenciosas. |
| #23 | RLS | ALTO | Views admin_course_stats e admin_dashboard_metrics sem RLS. Qualquer autenticado pode ler métricas. |
| #24 | Performance | MÉDIO | RLS policies usam subqueries em vez de funções is_admin(). Impacto em tabelas de alto tráfego. |
| #25 | FTS | MÉDIO | blog_posts sem índice Full-Text Search. Busca por conteúdo do blog é lenta. |
| #26 | Integridade | MÉDIO | instructor_partners.user_id com ON DELETE SET NULL. Se user deletado, parceiro fica orfão. |
| #27 | Migration | ALTO | ALTER TYPE ADD VALUE separado em arquivo próprio. Ordem de execução obrigatória não é garantida. |
| #28 | Certificado | ALTO | Race condition: duas requisições podem gerar certificados duplicados (check + insert não atômico). |

## 3.3 O que está bom

✓ RLS habilitado em 20+ tabelas com policies granulares

✓ Índices abrangentes: compostos, parciais, GIN para JSON/FTS

✓ Foreign keys com ON DELETE CASCADE consistente

✓ Migrations idempotentes com IF NOT EXISTS

✓ Views otimizadas com LEFT JOIN LATERAL

# 4. Backend (Server Actions + API Routes)

| # | Área | Sev. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| #29 | Validação | CRÍTICO | Sem validação de input com Zod. Slugs, emails, UUIDs aceitos sem verificar formato. |
| #30 | CPF | ALTO | Validação de CPF só checa length=11. Aceita CPFs inválidos (11111111111). Sem checksum. |
| #31 | Blog | ALTO | getPublishedPosts() usa createAdminClient() (service_role) para query pública. Deveria usar anon client. |
| #32 | Email | ALTO | Emails enviados fire-and-forget sem log. Se falhar, nenhum registro. Admin não pode reenviar. |
| #33 | Email XSS | MÉDIO | Nome do usuário interpolado em HTML do email sem escaping. XSS via nome do Clerk. |
| #34 | AI Custo | ALTO | Sem tracking de custo OpenAI. Sem budget por usuário. Chamada de 4096 tokens sem limite. |
| #35 | AI Cache | MÉDIO | Cache de explicação AI não invalidado quando conteúdo da aula é atualizado. |
| #36 | Auth | ALTO | assertAdmin(), assertAdminOnly(), assertInstructorOrAdmin() — 3 funções inconsistentes de check. |
| #37 | Revalidate | ALTO | revalidatePath não aplicado consistentemente. Dashboard/certificados podem mostrar dados desatualizados. |
| #38 | N+1 | ALTO | getCourseWithProgress() faz select('*') com modules(*, lessons(*)) — carrega TODOS os campos. |
| #39 | Promises | CRÍTICO | Blog view increment com promise abandonada sem .catch(). Falha silenciosa. |
| #40 | Dead Code | BAIXO | quiz-parser.ts, launchdarkly.ts, asaas.test.ts existem mas não são usados. |

# 5. Frontend e Performance

| # | Área | Sev. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| #41 | Bundle | ALTO | TipTap (15+ extensions) + dnd-kit carregados sem dynamic import. Bundle admin pesado. |
| #42 | Imagens | MÉDIO | 14 tags <img> sem next/image. Sem WebP automático, lazy loading ou srcset responsivo. |
| #43 | Components | MÉDIO | course-content-manager.tsx com 1608 LOC. Deveria ser dividido em sub-componentes. |
| #44 | Types | MÉDIO | Props 'any' em lesson-player, course-form, quiz-tab. Quebra type-safety. |
| #45 | A11y | MÉDIO | Apenas 8 atributos aria- em todo o projeto. Botões com ícone sem aria-label. |
| #46 | SEO | BAIXO | Páginas dinâmicas /cursos/[slug] e /blog/[slug] sem generateMetadata(). |
| #47 | PII | ALTO | CPF armazenado em texto plano no banco. Sem encryptão at rest. LGPD requer proteção. |
| #48 | Testes | ALTO | Apenas 2 arquivos de teste (asaas.test.ts, utils.test.ts). Zero cobertura em pagamentos/auth. |

## 5.1 O que está bom

✓ Server Components por padrão (apenas 5 'use client' em pages)

✓ TypeScript strict mode habilitado

✓ Sitemap dinâmico com ISR, robots.txt configurado

✓ JSON-LD para blog posts e cursos

✓ CI/CD com GitHub Actions (lint → typecheck → build)

# 6. Plano de Ação por Prioridade

## 6.1 IMEDIATO (Próximo Deploy)

1. Adicionar CORS headers explícitos em todas as API routes

2. Habilitar RLS em ai_explanations, corrigir policy de certificates e settings

3. Mover registro de comissão para webhook PAYMENT_CONFIRMED

4. Adicionar handler PAYMENT_REFUNDED que cancela comissão

5. Adicionar handlers para CHARGEBACK_REQUESTED, REFUND_REQUESTED

6. Fix race condition: UNIQUE (user_id, course_id) WHERE status='pendente'

7. Usar isAdminRoute no middleware para barrar não-admins antes do layout

## 6.2 URGENTE (Esta Semana)

8. Implementar validação de input com Zod em todas as server actions

9. Adicionar rate limiting em /api/payments/checkout e /api/ai-*

10. Corrigir taxa Asaas por billingType (PIX 1.99%, Boleto 2.49%, Cartão 2.99%)

11. Completar database.ts com todas as 25 tabelas

12. Padronizar auth check: usar função única requireRole([...roles])

13. Validar CPF com checksum, não apenas length

## 6.3 CURTO PRAZO (2 Semanas)

14. Implementar tracking de custo OpenAI com budget por usuário

15. Adicionar email_log para rastrear envios e permitir reenvio

16. Dynamic imports para TipTap e dnd-kit no admin

17. Substituir 14 tags <img> por next/image

18. Adicionar CSP header no next.config

19. Adicionar testes para fluxo de pagamento e auth

## 6.4 MÉDIO PRAZO (1 Mês)

20. Encrypt CPF at rest (Vault ou pgcrypto)

21. Dividir course-content-manager.tsx em sub-componentes

22. Adicionar aria-labels em botões e elementos interativos

23. Padronizar RLS policies com funções is_admin() / get_my_role()

24. Adicionar FTS em blog_posts

25. Otimizar select('*') para select com colunas específicas

# 7. Score Final por Área

| Área | Nota | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Autenticação (Clerk) | 7/10 | Clerk bem integrado, mas middleware não usa isAdminRoute. Webhook seguro. |
| Autorização (RLS) | 6/10 | Maioria das tabelas protegida, mas gaps críticos em AI/quiz/settings. |
| Pagamentos (Asaas) | 5/10 | Fluxo funcional, mas race conditions, comissão pré-confirmação e webhooks incompletos. |
| Banco de Dados | 7/10 | Schema sólido, índices bons. database.ts incompleto e inconsistência em policies. |
| Backend (Actions) | 6/10 | Funcional, mas sem Zod, N+1 queries, e error handling inconsistente. |
| Frontend | 8/10 | Server Components, TypeScript strict, CI/CD. Falta a11y e code-splitting. |
| Email / Notificações | 5/10 | Fire-and-forget sem log. XSS possível via nome. Sem delivery tracking. |
| AI / OpenAI | 6/10 | Funcional com cache, mas sem cost control ou budget. |
| Documentação | 8/10 | README completo, API docs (OpenAPI 3.1), JSDoc em pontos-chave. |
| Testes | 2/10 | Praticamente inexistentes. Apenas 2 arquivos de teste. |

NOTA GERAL DO PROJETO: 6.0 / 10

Base sólida. Precisa de hardening em segurança e pagamentos para produção em escala.